重庆市涪陵区财政局文件

涪财政发〔2014〕106号

重庆市涪陵区财政局

关于加快三峡后续工程建设项目

竣工财务决算工作的通知

各有关项目业主（单位）：

自2012年实施三峡后续工作规划以来，在各级各有关部门的配合协作下，通过各项目业主（单位）的艰苦努力，我区三峡后续工作规划项目实施取得了积极进展。三峡后续项目的实施，在促进我区移民安稳致富和库区社会经济发展，建设与保护库区生态环境方面发挥了积极作用。为顺利通过上级专项工作稽查（审计），加快推进我区三峡后续项目竣工财务决算工作，现就有关问题通知如下。

一、高度重视，落实责任

竣工决算是全面反映固定资产投资项目建设全过程的财务情况、正确核定新增固定资产价值、总结竣工项目建设成果的总结性文件，是办理固定资产交付使用手续、考核工程项目建设成本、分析投资效果的依据。正确、及时地编报竣工决算，对考核建设成本、分析投资效果、保证资产交付、积累技术资料，有着重要的意义；亦是三峡后续工作专项稽查（审计）的重要支撑依据。为此，请各有关项目业主（单位）切实高度重视此项工作，实行项目业主（单位）领导负责制，确定专门机构及人员，明确职责和工作任务，具体负责落实此项工作。

二、认真开展竣工项目结（决）算自审工作

根据区政府《关于进一步加强政府性投资项目结（决）算审查工作的通知》（涪陵府发〔2013〕85号）文件要求，各项目业主（单位）应认真做好三峡后续竣工项目结（决）算自审工作，切实完善三方签证资料，认真组织造价自审，严格落实项目监理、业主的责任。按照竣工一个、自审一个的原则，及时开展自审工作，评审工作也可委托有资质的专业中介机构进行。

三、认真开展竣工项目财务决算编制工作

根据财政部《关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建〔2002〕 394 号）文件“建设单位应在基本建设项目竣工后3个月内，完成竣工项目财务决算编制工作”的规定，结合涪陵府发〔2013〕85号文件规定，各项目业主（单位）应根据自审结果认真完成项目竣工财务决算编制工作，凡现已竣工的项目，竣工时间已超过3个月的，必须于5月15日前完成竣工财务决算，未超过3个月的，原则上必须在3个月内完成竣工财务决算，今后竣工的项目，必须在3个月内完成竣工财务决算。

四、及时报送财政部门审核批复

根据涪陵府发〔2013〕85号文件规定，各项目业主（单位）完成项目竣工财务决算后，应在5个工作日内报财政部门复核审查并批复。根据渝财企〔2012〕596 号文件和涪财政发〔2013〕36号）文件规定，财政部门对三峡后续项目竣工决算的审批，实行“分级负责，先审核，后审批”的原则，对使用专项资金3000万元以下项目，财务决算由区财政局复核审查并批复；对使用专项资金3000万元（含）以上项目，财务决算由市财政局复核审查并批复。

对不按上述通知要求办理的项目业主（单位），财政部门将停止拨付工程尾款，所需资金由项目业主（单位）自行解决。

重庆市涪陵区财政局

2014年4月4日

抄送：区审计局、区移民局。

重庆市涪陵区财政局办公室                2014年4月4日印发