|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级项目自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地质灾害防治 | | | 项目编码 | | | 2021A418【5687】20016627 | | | | 自评总分（分） | | 100 |
| 主管部门 | 418-重庆市规划和自然资源局 | | | 财政处室 | | | 005-经建处 | | | 联系人 | 潘娜 | 联系  电话 | 72221960 |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年（调整） 预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | | 103.12 | | 17 | | | | 17 | | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 按照相关规定完成任务 | | | | 在群测群防员对538个地灾点开展监测预警的基础上，将387个地灾点纳入智能化监测，安装监测预警设备；完成及实施地灾工程整治项目26个；地质灾害避险搬迁人数140人。 | | | | | | 在群测群防员对538个地灾点开展监测预警的基础上，将387个地灾点纳入智能化监测，安装监测预警设备；完成及实施地灾工程整治项目26个；地质灾害避险搬迁人数140人。 | | |
|
|
|
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | | 指标 性质 | | 年初 指标值 | | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
|  | 地质灾害专业监测预警点 | 个 | | ≥ | |  | | 387 | 387 | 100 | 30 | 30 | 核心指标 |
|  | 地质灾害治理工程数 | 个 | | ≥ | |  | | 26 | 26 | 100 | 30 | 30 | 核心指标 |
|  | 地质灾害避险移民搬迁人数 | 人 | | ≥ | |  | | 140 | 140 | 100 | 25 | 25 | 核心指标 |
|  | 工程质量合格率 | % | | = | |  | | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 |