重庆市涪陵区交通局文件

涪交发〔2021〕367号

重庆市涪陵区交通局

关于印发全区交通行业今冬明春火灾

防控工作方案的通知

局属各单位，系统相关单位：

现将《全区交通行业今冬明春火灾防控工作方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

重庆市涪陵区交通局

2021年12月6日

（此件公开发布）

全区交通行业今冬明春火灾防控工作方案

为扎实做好今冬明春火灾防控工作，全力确保全区交通行业消防安全形势平稳可控，区交通局定于2021年12月至2022年3月，在全区交通行业集中开展今冬明春火灾防控工作。方案制定如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于消防安全的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上理念，统筹好发展和安全，围绕北京冬奥会和冬残奥会、全国和市“两会”等重大活动和元旦、春节、元宵节等重要节点，聚焦重点领域、重要场所和薄弱区域，分类施策、综合治理，深入推进消防安全专项整治三年行动，有效减少亡人火灾，坚决遏制较大以上及有影响的火灾，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

二、组织机构

为抓好此次专项工作，我局成立以主要领导为组长，局领导班子其余成员为副组长，系统相关单位及科室负责人为成员的“今冬明春火灾防控”工作领导小组。领导小组下设办公室在局安全科，由安监科负责人兼任办公室主任，负责活动的综合协调及日常工作。各单位要高度重视本次专项工作，成立相应的专项工作领导小组，制定切实可行的实施方案，统一认识，周密部署，精心组织，确保专项工作取得实效。

三、重点任务

（一）深化消防安全执法检查。各单位要持续强化对高危单位和人员密集场所，以及“三合一”等区域的消防安全管控，按照规模、行业和区域等特点，组织开展大排查大整治大执法。建立重点场所基础信息台账，梳理问题清单，持续跟踪督改问题隐患，切实改善消防安全环境。

（二）深化重点行业领域消防安全治理。港航、运管等部门要扎实开展危险化学品“排险除患”行动，加强企业安全风险隐患排查治理，做好防火、防爆等工作。

（三）推进电气火灾消防安全综合治理。各单位要排查电气线路安全隐患，重点整治工地、站场、职工住宅电表箱设置、电气线路连接不符合安全规范等问题。

（四）推进高层建筑消防安全治理。各单位要按照各自职责开展高层建筑消防安全检查，对发现高层建筑管理单位公开承诺弄虚作假或自查自改后仍存在突出隐患的，要依法从严处理；对严重失信、隐患久拖不改的单位或个人，要纳入消防安全失信“黑名单”，实施联合惩戒。

（五）强化消防安全常识普及宣传。各单位要围绕“落实消防责任、防范安全风险”主题，组织开展“119”消防宣传月活动。大力普及火灾预防和逃生自救知识，制作发放知识类消防安全海报，利用全民消防安全学习云平台，发动重点人群开展线上学习。要加强用火用电用气安全提示，开展火灾案例警示教育。要加强对消防控制室值班人员、保安员、焊工等重点人群的消防安全培训，持续提升岗位履职能力。

（六）做好重要节点消防安全防范。各单位要针对元旦、春节、元宵节等节日期间的重点区域发布消防安全提示，组织力量对辖区单位开展消防安全检查和火灾风险评估，督促单位落实“六加一”防范措施。重要节日和重大活动期间，各单位要分时段组织开展消防安全检查，加强值班值守，在重点场所和部位前置巡防看护，做好应急处置各项准备。

四、工作措施

（一）精准研判风险。2022年1月10日前，各单位要召开一次专题会，专题研判本行业、本单位冬春季火灾形势，部署开展消防安全检查。各行业管理部门要每月组织研判火灾形势和灭火应急处置工作，找准薄弱环节和风险隐患，研究采取针对性措施。

（二）开展约谈提示。区交通局将重点约谈工作不力、火灾多发的行业管理部门、重点企业。有关行业管理部门要重点约谈措施不落实、问题突出的所属企业主要负责人。

（三）实行清单治理。各单位要开展消防安全自查，对自查发现的隐患问题，建立清单。各行业管理部门要组成检查组，对本行业自查情况和火灾隐患开展排查，摸清消防安全状况，对发现的隐患全部列出问题清单、责任清单。对隐患整改情况，逐项列出时间表、明确责任人，定期照单对账、照单销账。

五、工作步骤

（一）部署发动阶段（2021年12月10日前）。各单位要分别制发方案、召开会议，明确职责、细化措施，广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（2021年12月10日至2022年3月25日）。各单位要对照工作方案，认真组织实施，定期调度推进，从严从实从细抓好各项责任措施落实。

（三）总结验收阶段（2022年3月26日至3月31日）。各单位要组织检查考评，总结经验做法，固化工作成效，健全完善火灾防控工作机制。区交通局将组织考评，并通报工作情况。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。冬春季节历来是火灾事故的高发期，各单位要切实加强组织领导，成立专门机构，加强调度指挥，层层传导压力，逐级压实责任。

（二）强化协作，落实责任。各单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各尽其职，各负其责，联合开展检查督查，建立健全信息共享、情况通报、联合执法等机制，形成冬春火灾防控工作监管合力。

（三）督导问责，务求实效。区交通局将会把冬春火灾防控工作纳入年度安全生产和消防工作考核范畴。对工作不落实、成效不明显的单位，将适时通报，督促落实整治措施。对发生较大及以上或亡人火灾事故的，实行安全年度考核“一票否决”，并将依法从严追究有关单位和人员的责任。

各单位冬春火灾防控工作方案及动员部署情况，请于2021年12月10日前报送区交通局安监科；12月起，每月20日报送当月工作小结；2022年3月20日前报送工作总结报告。联系人：何伊林；联系电话：72807061；电子邮箱：fljwjw@163.com。

重庆市涪陵区交通局办公室 2021年12月8日印发