重庆市涪陵区水利局文件

涪水利发〔2021〕5号

重庆市涪陵区水利局

关于2020年12月份安全生产

工作情况的通报

局机关各科室，局属各单位，有关单位：

为切实强化水利安全监管，落实安全通报制度，现将12月份安全生产工作情况通报如下。

一、风险研判管控和隐患排查治理情况

全区水利生产经营单位和运行管护单位12月份共辨识危险源143个。全区各水利生产经营单位在隐患排查中共发现并上报安全隐患8个，目前已完成整治8个，整治率达100%（详见附件1），暂未发现重大隐患。

请各水利生产经营单位切实履行好安全生产主体责任，确保安全风险能够及时发现并有效管控，安全隐患能够及时发现和整治消除。

二、监督检查和行政处罚情况

根据涪陵委发〔2019〕2号文件精神和年度监督检查计划，12月份我局共组织开展安全监督检查18次（详见附件2），其中局主要领导带队检查1次，其他班子成员带队检查5次，检查中共发现安全问题17个。我局各检查组责令限期整改的问题有10个，目前已按期整改反馈2个。请相关科站跟踪督办，确保其按期反馈，凡涉及违法违规问题超期未整改反馈的，要坚决立案查处。

12月份建安科实施安全生产行政处罚1起，罚没金额800元。

三、下一步工作要求

当前正处于岁末年初，人口流动增多，新冠疫情反弹迹象明显，防控压力加大。与往年同时期相比气温较低，在恶劣天气条件下强行组织施工导致“五类伤害”事故发生的概率增大。 “12.4”永川煤矿事故发生后，我市安全生产形势严峻，各水利生产经营单位务必要紧抓疫情防控和安全生产不放松，坚决防范疫情反弹和安全责任事故发生。

各监管责任科站要坚持依法履职，以高度的责任心和使命感履行好安全监管职责，对在监督检查中发现的违法违规行为“零容忍”，通过严格执法来压实企业主体责任。

附件：1．涪陵区水利生产经营单位安全隐患排查治理情况

统计表

2．水利局2020年12月份安全生产监督检查情况

重庆市涪陵区水利局

2021年1月13日

（此件公开发布）

附件1

涪陵区水利生产经营单位安全隐患排查治理情况统计表

统计单位：涪陵区水利局                                                                                                统计时间：2020年12月

| 序号 | 项目 （部位、环节） | 排查出来的安全隐患 | 风险等级 | 整治或管控措施 | 隐患现状 | 责任单位 | 督办科站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三窍湾水库 | 大坝、梯步垃圾 | 一般 | 管护人员每周清理梯步垃圾 | 已消除 | 石沱镇农业服务中心 | 水利水保科 |  |
| 2 | 移民迁建外立面项目 | 吊车吊装范围未设置警示标志标牌警戒线 | 一般 | 设置安全标志标牌警戒线，安全员全程监管 | 已消除 | 清溪镇农业服务中心 | 移民工作科 |  |
| 3 | 双江水库大坝 | 大坝配电箱未上锁、未固定 | 一般 | 落实监管责任人，固定配电箱，加强值班 | 已消除 | 御泉河公司 | 建安科 |  |
| 4 | 双江水库建设泄洪洞 | 泄洪洞口外配电箱管理不规范、无人值守 | 一般 | 加强值班值守、落实管理责任人 | 已消除 | 御泉河公司 | 建安科 |  |
| 5 | 薛家岩水库 | 水坝内外都有杂草及农作物 | 一般 | 立即清理 | 已消除 | 百胜镇农业服务中心 | 水利水保科 |  |
| 6 | 水井湾施工现场 | 施工临时道路临边无警示标识 | 一般 | 按综合应急预案处理 | 已消除 | 御泉河公司 | 建安科 |  |
| 7 | 双江水库泄洪洞 | 泄洪洞上下扶梯底部段无扶手 | 一般 | 按隧洞掘进应急预案进行 | 已消除 | 御泉河公司 | 建安科 |  |
| 8 | 双江水库4#、5#隧洞渣场 | 渣场堆渣过多，形成安全隐患 | 一般 | 按隧洞施工应急预案处理 | 已消除 | 御泉河公司 | 建安科 |  |

附件2

水利局2020年12月份安全生产监督检查情况

| 科 站 | 计划检查对象 | 计划检查 次数 | 实际检查 次数 | 发现安全问题（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安科 | 在建重点水利工程 | 1 | 4 | 8（责令限期整改8） | 其中申局长带队检查1次，韩荣副局长带队检查2次。 |
| 水利水保科 | 个体小水电站（全区共计57座）、区水利供水公司（农村人饮）、除敦仁、崇义外，其它25个乡镇街道的农村人饮设施 | 4 | 4 | 4（责令限期整改2） |  |
| 库区工作科 移民工程中心 | 三峡库区高切坡监测点 | 4 | 4 | 0 | 彭国伦副局长带队检查4次。 |
| 移民工作科 | 后扶项目 | 1 | 1 | 2 |  |
| 防办 | 防汛救灾物资仓库及水利救灾项目 | 1 | 0 | 0 |  |
| 水政监察支队 | 采砂船舶 | 1 | 0 | 0 |  |
| 质监站 | 在建的各类水利工程项目 | 1 | 1 | 0 |  |
| 区小型水库管理站 | 全区小㈠型水库抽查2座 | 2 | 3 | 0 | 其中申光杰局长带队检查1次。 |
| 水磨滩水库管理所 | 水磨滩水库 | 0 | 1 | 2 |  |
| 卫东水库管理所 | 卫东水库 | 1 | 0 | 0 |  |
| 水文站 | 水文监测站点7个（含1个在建）含1个在建） | 1 | 1 | 0 |  |

重庆市涪陵区水利局办公室                2021年1月13日印发