**2023年涪陵区重大项目清单**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **计划/实际****开工时间** | **计划****竣工时间** | **2023年****建设阶段** | **建设内容及规模** | **2023年目标****形象进度** | **责任部门** |
| 涪陵赣锋锂电年产24GWh动力电池项目 | 2023 | 2025 | 新开工 | 占地740亩，建筑面积约60万平方米，建设年产24GWh动力电池和年产10GWh电池PACK装配生产线及相关配套 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 涪陵瑞浦兰钧年产30GWh电芯及PACK生产基地项目 | 2023 | 2025 | 新开工 | 占地730亩，建设年产30GWh电芯及PACK生产基地及相关配套 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 年产能12GWh动力电池项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 项目用地约480亩，总建筑面积约28万平方米，购置配料系统、搅拌机、涂布机、叠片机、组装线等大线设备合计约600台。项目达产后将形成12GWh动力电池的年生产能力 | 主体完工 | 高新区管委会 |
| 涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地一期 | 2020 | 2025 | 续建 | 建设厂房及配套用房（建筑物、构筑物）330000平方米 | 完成30万立方米原料发酵池建设60%，开始厂房建设。 | 高新区管委会 |
| 6英寸IGBT功率半导体生产线项目 | 2023 | 2027 | 新开工 | 建设具备70微米的超薄背面制造和正面Trench技术制造6英寸车规级晶圆生产线 | 设备安装 | 高新区管委会 |
| 高性能复合材料轻量化零部件研发及制造项目（二期） | 2023 | 2024 | 新开工 | 占地100亩，建设 24 条生产线，年产 240 万件高性能纤维复合材料 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 项目拟用地200亩，将现有的药用弹性密封体产业按世界行业领先工艺水平进行升级改造，同时新建新型高端粉针、水针及冻干药类密封弹性体生产线，形成年产60亿只新型药用密封弹性体生产能力 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目 | 2023 | 2025 | 新开工 | 建设生产瓶盖、吸管车间，新建瓶盖10条生产线、吸管20条生产线，购置瓶盖、吸管相关专用设备，形成年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管的生产能力 | 一期部分投产 | 高新区管委会 |
| 钱江摩托研发及制造西南基地 | 2023 | 2024 | 新开工 | 建设冲压、焊接、涂装、总装生产线，形成年产35万辆摩托车产能 | 设备安装 | 高新区管委会 |
| 年产18000吨高性能纤维复合材料项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 项目拟用地50亩，年产18000吨高性能纤维复合材料项目 | 厂房主体完工 | 高新区管委会 |
| 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程 | 2022 | 2025 | 续建 | 项目建设内容包括新建智慧研究院占地面积19.85亩，建筑面积17380.98平方米；新建聚源大道西延伸段（一期）长3公里，双溪片区市政道路工程长7.4公里，涪陵枣子湾220KV变电站临时道路长0.5公里，实施涪陵新城区聚源大道沥青路面大修长2.94公里，枣子湾泄洪箱涵2.2公里和安装双溪小区电梯96部等配套基础设施工程 | 完成工程量的15% | 高新区管委会 |
| 涪陵新能源汽车产业园B区配套基础设施工程 | 2022 | 2025 | 续建 | 项目建设内容包括新建高性能复合材料轻量化零部件研发及制造标准化厂房建筑面积22000平方米，购置生产线设施设备；新建北环东段2.4公里，北环西段（一期）桥梁0.14公里，太白大道北延伸段二期2公里（含桥梁工程0.7 公里），府源路1.155公里，涪陵高新区滨江绿道10公里，集锦大道、太乙大道二期市政景观150亩，涪陵高铁片区强电迁改项目3245米，学府路泄洪管涵3000米等配套基础设施工程 | 完成工程量的15% | 高新区管委会 |
| ☆涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造 | 2023 | 2024 | 新开工 | 处理生活生产污水，处理规模为10万吨/日 | 完成总工程量5% | 高新区管委会 |
| 涪陵城七校锦绣校区 | 2023 | 2024 | 新开工 | 用地面积约55亩，建筑面积约30000平方米，48个教学班 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 6寸IGBT晶圆生产线标准化厂房 | 2023 | 2023 | 新开工 | 改造装修厂房，建筑面积20000平方米 | 完工 | 高新区管委会 |
| 重庆涪陵综合保税区二期工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 重庆涪陵综合保税区二期0.88平方公里内的场平、道路、围网、信息化系统、路灯、管网等 | 完成总工程量10% | 高新区管委会 |
| 涪陵慧谷湖科创小镇建设项目 | 2022 | 2032 | 续建 | 慧谷湖科创小镇用地范围约5.1平方公里的基础设施、公共空间、公共配套等建设 | 科创基地一组团、二组团（一期）主体工程施工；慧谷湖生态修复加快推进，环湖慢行步道初步成形 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 韵达重庆涪陵快递物流基地 | 2019 | 2023 | 完工 | 总建筑面积47万平方米 | B地块完工 | 临港经济区管委会 |
| 涪陵年产120万吨食品级PET高分子新材料扩建项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 新增1条年产60万吨食品级PET生产线 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 中储粮重庆涪陵直属库有限公司粮食仓储项目 | 2022 | 2026 | 续建 | 建设国家粮食储备仓库60万吨，配套建设办公楼、道路、地坪、绿化、给排水线路、电气线路等 | 主体工程施工 | 临港经济区管委会 |
| 中粮粮谷重庆新建60万吨每年小麦加工项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 两条 750 吨/日小麦加工生产线，一条500 吨/日小麦加工生产线， 8万吨混凝土立筒仓， 0.9万吨成品立体库以及其他配套设施 | 主体工程施工 | 临港经济区管委会 |
| 中粮油脂（重庆）有限公司新增及扩建项目 | 2020 | 2023 | 完工 | 扩建3.32万吨油罐；扩建大豆钢板筒仓6万吨；新增1万吨散粕筒仓；新增办公楼总建筑面积为3060平方米 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 涪陵港区龙头作业区4号疏港公路项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 全长12.5公里，公路等级为一级公路，设计时速60公里/小时，包括管网、路灯、边坡防护、绿化等 | 主体工程施工 | 临港经济区管委会 |
| 光明片区配套基础设施工程（一期） | 2023 | 2024 | 新开工 | 总面积约810亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁内容 | 开工建设 | 临港经济区管委会 |
| 重庆市涪陵临港经济区龙桥组团标准化厂房建设项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 总建筑面积9.4万平方米 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 华峰集团有限公司年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目 | 2023 | 2027 | 新开工 | 项目建设2×9万吨/年乙炔装置，2×2×26万吨/年甲醛装置，2×25万吨/年1，4-丁二醇装置（BDO），2×12万吨/年PTMEG装置，60 万吨/年合成氨装置及配套设施 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵年产30万吨差别化氨纶扩建项目 | 2021 | 2026 | 续建 | 建设24条氨纶生产线及配套工程 | 主体工程施工 | 白涛新材料科技城 |
| 焦炭一体化项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 建设年产焦炭150万吨生产线，配套1\*190吨/小时干法息焦和2\*99兆瓦余热发电 | 主体工程施工 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵115万吨/年己二酸扩建六期 | 2020 | 2023 | 完工 | 建设年产40万吨己二酸装置，40万吨环己醇装置，37万吨硝酸装置，12万吨环己烷处理装置，60000N立方米/小时制氢装置，氢气净化单元，环己烷综合利用技改单元，催化剂预处理单元，热电装置 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目 | 2022 | 2025 | 续建 | 建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔 | 主体工程施工 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵芳香腈新材料项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 建设芳香腈系列产品生产线，年产10000吨邻氯苯腈、20000四氯对苯二腈、5000吨戊唑醇制剂、10000吨间苯二甲胺、10000吨间苯二腈、5000吨苄胺、5000吨二苄胺、50000吨氯代甲苯 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 装机规模49万千瓦 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵年产30万吨尼龙66一体化项目 | 2020 | 2025 | 续建 | 建设10万吨/年成盐装置3套，10万吨/年尼龙66连续聚合装置（5万吨/年×2线）2套，6万吨/年尼龙66间歇聚合装置1套，4万吨/年尼龙66连续聚合装置1套，米CC，以及相关配套设施及公用工程 | 主体工程施工 | 白涛新材料科技城 |
| 华峰重庆低碳研究院及中试基地项目 | 2023 | 2027 | 新开工 | 项目建设2000吨/年环己烯氧化制环己烷，3000吨/年合成聚碳酸环己烯酯，1000吨/年非光气法HDI，800吨/年ACCP加氢生产AMCPA，4吨/年仿生催化剂，1000吨/年二元酸综合利用，4000吨/年BHT综合利用装置，1000吨/年笑气氧化环己烯装置，1000吨/年苯氧化苯制苯酚装置，500吨/年环己酮氧化制ε己内酯及相关公用工程配套设施 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 年产5万吨碳酸二甲酯项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 建设年产5万吨碳酸二甲酯生产线及配套设施 | 主体施工 | 白涛新材料科技城 |
| 年产6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）项目/聚丁二酸丁二酯（PBS ）项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 建设一套年产6万吨聚乙二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）或聚丁二酸丁二酯（PBS）全生物可降解材料装置及配套设施项目 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 年产2000吨PEEN生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建设年产2000吨PEEN、3000吨PSU生产线 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 白涛新材料科技城谷花片区改造工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 约4000亩场平及附属工程 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程 | 2020 | 2026 | 续建 | 北山坪景观大道二期工程，道路全长约1300米， 宽36米(含人行道6米);熊家沟至北山坪公路工程，道路全长约2800米，宽12米;嘉兴路改建工程，道路全长约465米，宽9米（含人行道1.5米） ;北山坪天海路，道路全长约1074米，宽20米; 点易园景区展陈项目；配套公共停车场建设工程，规划占地面积90亩；点易园景区文化浮雕项目；点易园景区伊川别院项目；点易园景区文化项目 | 点易园景区展陈工程、熊家沟至北山坪公路工程、北坪村和上山公路安置房项目、点易园景区文化浮雕工程完工投用。新开工伊川别院整治改造项目 | 江北旅游区管委会 |
| 涪陵国家页岩油气与新能源科创产业园 | 2022 | 2026 | 续建 | 推动页岩气产建 | 主体工程施工 | 区发展改革委 |
| 重庆市涪陵区水环境综合治理PPP项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 包老城区水环境综合治理工程、新城区“厂网河湖岸”一体综合治理工程、临港经济区“厂网一体”改造提升工程、工业园区“厂网一体”改造提升工程和智慧水务建设工程、涪陵区城区排水管网普查及检测等6个子项 | 开工建设 | 区发展改革委 |
| 涪陵区珍溪镇杉树湾村六池塘矿山时产2000-2200吨砂石的智慧化绿色矿山项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 工业广场占地35亩，建时产2000-2200吨砂石的全自动智慧化整形精品砂石生产线、充换电站建设及绿色矿山相关配套 | 完成时产2000-2200吨碎石的全自动智慧化整形精品砂石生产线、充换电站建设及林地流转工作 | 区经济信息委 |
| 涪陵区南门山（石嘴街—五桂堂）片区改造项目 | 2020 | 2023 | 完工 | 石嘴街老旧小区改造和五桂堂历史文化街区建设 | 建成投用 | 区住房城乡建委 |
| 两江新区至涪陵区（龙头港）快速通道 | 2023 | 2028 | 新开工 | 全长40.8公里 | 开工建设 | 区住房城乡建委 |
| 涪陵长涪汇项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 本项目为城市更新项目，涉及总建筑面积21848.43平方米，其中原有建筑面积17032.20平方米，拆除原有建筑面积4502.69平方米，新增建筑面积9318.92平方米。主要建设内容包含原有房屋及构建筑物改造、附属基础设施改造等 | 建成投用 | 区住房城乡建委 |
| 涪陵绕城高速公路李渡至新妙段 | 2022 | 2027 | 续建 | 全长约22.9公里高速公路 | 主体工程施工 | 区交通局 |
| 重庆枢纽港龙头作业区铁路专用线 | 2020 | 2023 | 完工 | 正线全长2.97公里，设车站2座，其中既有站1座（涪陵西站），新建站1座（龙头港车站）。龙头港车站到发线总规模设8条，近期设5条，重庆端设整列牵出线1条 | 主体完工 | 区交通局 |
| 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 本项目为新建项目，拟建设一个5000吨级通用泊位及其陆域配套工程，设计吞吐量散货300万吨/年，设计通货能力350万吨/年，占用岸线200米。 | 开工建设 | 区交通局 |
| 重庆港龙头作业区二期工程 | 2021 | 2027 | 续建 | 2个5000吨级散货泊位( 12#、13#泊位)以及相应的陆域堆场、连接道路、生活辅助区以及相应的配套设施。设计年货物吞吐量为800万吨，其中集装箱30万TEU,散货500万吨 | 主体工程施工 | 区交通局 |
| 重庆白涛化工园区铁路专用线 | 2022 | 2025 | 续建 | 全长3.8公里 | 主体工程施工 | 区交通局 |
| 涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程（一标段） | 2022 | 2023 | 完工 | 全长2.3公里 | 完工投用 | 区交通局 |
| 涪陵龙马水库 | 2023 | 2027 | 新开工 | 中型水库，总库容3000万立方米。 | 开工建设 | 区水利局 |
| 涪陵黑塘水库 | 2020 | 2023 | 完工 | 中型水库，总库容1056万立方米 | 建成投用 | 区水利局 |
| 涪陵区临港经济区长江岸线综合治理工程 | 2022 | 2024 | 续建 | 生态修复总长约 3 公里，生态修复面积约 18.9 公顷 | 完成工程量的70% | 区水利局 |
| 美心红酒小镇“高速+泡桐村国际生态农旅示范区 | 2021 | 2025 | 续建 | 服务区项目用地约400亩，其中项目一期用地约130 亩，建筑面积约35000平方米，建设服务区TOD综合体及相关配套服务设施；泡桐村农旅项目选址蔺市街道泡桐村，项目用地约500亩，其中一期用地约300亩，建筑面积约80000平方米 | 主体工程施工 | 区文化旅游委 |
| 重庆·涪陵雪峰山旅游度假区 | 2016 | 2027 | 续建 | 1.景观打造50亩；2.水上游乐设施；3.停车位500个；4.旅游厕所4个；5.游客接待中心及配套设施3000平方米 | 主体工程施工 | 区文化旅游委 |
| 涪陵区邱家榨菜作坊遗址保护利用工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 环境整治5000平方米，上院修复630平方米，新建配套功能房约1000平方米，室内、室外布展约2000平方米 | 建成投用 | 区文化旅游委 |
| 周煌故居遗址保护利用工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 周煌故居修缮、布展约1000平方米，加固利用原麻堆小学350平方米，水电搭接，配套厕所、停车场等设施，周边环境整治 | 建成投用 | 区文化旅游委 |
| 涪陵中心医院新城区医院 | 2017 | 2031 | 续建 | 总建筑面积30万平方米，床位1500张 | 完成工程量的20% | 区卫生健康委 |
| 涪陵新型铝合金零部件制造基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 项目用地面积约47亩，总建筑面积22367.9平方米。年产铝合金压铸件800万件，铝合金加工件560万件。主要产品有汽车、精密机械、通讯电子铝合金压铸及精密加工零部件 | 主体完工 | 高新区管委会 |
| 米良人良（重庆）食品加工厂项目 | 2023 | 2025 | 新开工 | 项目用地约50亩，内容包含底料生产厂房、中央厨房、综合性办公楼等，打造集产品研发、生产加工、产品配送、产品检验、展示等功能于一体的综合性食品供应链基地 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 年产12000万只全降解礼品的生产项目 | 2022 | 2025 | 续建 | 占地102.59亩，总建设面积68394.34平方米，建设中国西南地区最大生物全降解产品生产基地，形成年产12000万只全降解礼品生产能力 | 一期投产 | 高新区管委会 |
| 涞滩河水环境治理工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主要包括涞滩河流域水污染治理，生态环境修复，人行步道修建，驳岸、湿地打造，景观建筑，广场铺砖 | 完成工程量20% | 高新区管委会 |
| 涪陵新城区高铁片区轴线公园 | 2019 | 2023 | 完工 | 总面积16万平方米 | 建成投用 | 高新区管委会 |
| 集绣大道（含污水管网工程） | 2021 | 2023 | 完工 | 道路全长约3.3公里，路幅宽度40米，双向六车道，包括道路、排水、电力、通信、照明 | 完工 | 高新区管委会 |
| 集绣大道综合管廊 | 2021 | 2023 | 完工 | 综合管廊全长3.3公里 | 完工 | 高新区管委会 |
| 涪陵新城区罗家沟河道改造工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 修建胡冲坝拦水工程，大坝坝顶高程344.30米，最大坝高46米；建设排水景观渠道总长约1100米。 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 平绣路（含污水管网工程） | 2021 | 2023 | 完工 | 长约1.7公里，宽24米，起于集绣大道，止于纵一路 | 完工 | 高新区管委会 |
| 聚源大道二期（玉珠大道至长江大桥段） | 2023 | 2025 | 新开工 | 长度约1.48公里（含桥梁约430米），双向四车道，标准路幅宽度26米 | 开工建设 | 高新区管委会 |
| 集前路（含污水管网工程） | 2021 | 2023 | 完工 | 长约2.2公里，宽24米，起于纵五路，止于太乙大道二期 | 完工 | 高新区管委会 |
| 高铁片区强电通廊基础工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 长3.3公里电力廊道 | 完工 | 高新区管委会 |
| 倪峰路 | 2021 | 2023 | 完工 | 长约1000米，宽24米，含上跨渝涪高速公路桥梁一座，管线及人行道等 | 完工 | 高新区管委会 |
| 高铁片区纵四路 | 2021 | 2023 | 完工 | 长度644米，宽24米，次干路 | 完工 | 高新区管委会 |
| 重庆涪陵综合保税区加贸科创产业园建设工程（一期） | 2022 | 2023 | 完工 | 用地面积225亩，总建筑面积约26万平方米（一期约5万平方米） | 建成投用 | 高新区管委会 |
| 湖南巨星UHPC智能制造项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 占地约100亩，建设面积约6000平方米，建设年产100万平方米UHPC构件及年产50万平方米叠合装配式PC构件项目 | 开工建设 | 临港经济区管委会 |
| 年产4万吨高性能APET及产品项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 占地118145平方米，年产4万吨高性能APET及产品项目 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 年产新能源汽车电池箱20万套 | 2023 | 2024 | 新开工 | 新建厂房4万平方米，购置生产线5条和公辅设备100余台（套）；项目达产后，可形成年产新能源汽车电池箱20万套、新能源汽车压铸造零部件100万套的生产能力。年产值超过5.2亿 | 开工建设 | 临港经济区管委会 |
| 万凯数创中心 | 2022 | 2024 | 续建 | 建筑总面积约为70000平方米，修建员工公寓、人才公寓、科创中心、会议中心研究院等建筑 | 总进度完成80% | 临港经济区管委会 |
| 苏家湾片区配套基础设施工程一期 | 2023 | 2024 | 新开工 | 该项目一期面积约1000亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁等内容 | 开工建设 | 临港经济区管委会 |
| 中储粮及中粮粮谷项目配套基础设施工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 平整场地约500亩，包括场平、边坡治理、护坡挡土墙及专业设施搬迁等 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 涪陵临港经济区龙电路改扩建工程　 | 2023 | 2025 | 新开工 | 道路全长约1.7公里，宽度为14米，时速30公里/小时，全线按三级公路标准执行；包括道路改扩建、路灯、管网、交通标识专业设施搬迁等 | 开工建设 | 临港经济区管委会 |
| 巨星UHPC智能制造项目配套基础设施工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 平整场地约300亩，工作内容包括场平、边坡治理及护坡挡土墙等 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 页岩气产能提升配套白涛加压站及管道工程 | 2022 | 2024 | 续建 | 新建四合新能源白涛增压站，内设置过滤、计量、增压等装置，处理规模300\*10000立方米每年 | 完成主体建设 | 白涛新材料科技城 |
| 4.7万吨/年氯代甲苯衍生物项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 氯苄10000吨/年（邻氯氯苄5000吨/年；对氯氯苄5000吨/年），邻氯苯甲醛2000吨/年（含副产邻氯苯甲酸30吨/年），对氯苯甲醛10000吨/年（含副产对氯苯甲酸200吨/年），二氯甲苯11000吨/年（3，4-二氯甲苯2000/年；2，4-二氯甲苯6000/年；2，6-二氯甲苯3000/年），对氯苯腈5000吨/年，副产混氯甲苯9000吨/年 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵LNG工厂二期项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 新建一套100万方/天的液化天然气工厂 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 20万吨/年苯精制项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 建设年产20万吨苯精制装置，及相关公用工程配套设施 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 6万吨三聚氰胺产能装置节能改造项目 | 2022 | 2023 | 完工 | 对现有6万吨/年产能装置进行技术升级改造，实现节能降耗 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 废轮胎资源化利用项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 建设废轮胎热解资源化利用生产线4条及相关配套设施，年综合利用废轮胎10万吨 | 主体施工 | 白涛新材料科技城 |
| 油基岩屑资源化利用项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 建设页岩气钻井油基岩屑资源化利用生产线2条（采用“热脱附”工艺，每条处理规模为3.6万吨/年）及相关配套设施设备，年综合利用页岩气钻井油基岩屑7.2万吨 | 主体工程施工 | 白涛新材料科技城 |
| 山窝场镇及周边区域改造工程（一期） | 2022 | 2023 | 完工 | 约1300亩场平工程，新建市政道路1.5公里 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 年产40万吨钛白粉项目场平工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 项目总用地面积905亩，其中临时用地约150亩，包括场平共及河道整治工程 | 完成工程80% | 白涛新材料科技城 |
| 年产5万吨锰系特种合金标准化厂房 | 2023 | 2025 | 新开工 | 建设污水管网3.5公里，雨水管网1.5公里，通讯管网3公里 ；场平280亩，护坡及挡墙治理15000平方米  | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 白涛化工园区物流仓储中心 | 2021 | 2023 | 完工 | 新建停车场64000平方米 ，改建道路1280米，安装4个路口交通信号灯及电子警察抓拍设备，安装标志标牌42块，道路划线400平方米 ，导向标识120个，道路安装路灯670盏，同时建设排水、电力、照明等综合公用工程配套设施。 | 建成投用 | 白涛新材料科技城 |
| 巨囤钢构场平及配套设施项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 场平面积211亩及附属工程 | 开工建设 | 白涛新材料科技城 |
| 年产10万吨磷酸铁锂年产6万吨碳酸锂项目配套基础设施工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 约630亩场平及附属工程 | 完成工程80% | 白涛新材料科技城 |
| 涪陵区慧谷湖科创基地一组团、二组团（一期）工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 项目占地约4.32公顷，建设联合科创中心、科创之家、科创楼等 | 完成工程量的50% | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 集锦大道二段 | 2023 | 2027 | 新开工 | 起于现状集锦大道交叉口，经现状大坝后接入环湖路，长4.1公里，城市主干路，双向4-6车道，设计车速50公里/小时。 | 开工建设 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 慧谷东路 | 2023 | 2027 | 新开工 | 起于集锦大道二段，终点接规划慧谷西路，全长约4.1公里，城市主干路，双向4车道，设计车速50公里/小时。 | 开工建设 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 涪陵区上桥河流域综合整治工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 生态环境修复约10万平方米，慢行步道约8公里及附属设施。 | 完成工程量的80% | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 涪陵区老年大学建设项目 | 2021 | 2023 | 完工 | 项目用地面积13872平方米 ，建设4栋多层建筑，总建筑面积15899平方米 ，主要建设老年大学及配套设施。 | 建成投用 | 区委老干局 |
| 宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程 | 2017 | 2024 | 续建 | 道路改造，道路长6200米、宽16米，包含一座度330米的预应力连续梁桥。 | 一标段建成投用，二标段待征地拆迁完成后，开工建设 | 区住房城乡建委 |
| 老旧小区综合改造 | 2022 | 2024 | 续建 | 对清溪沟、杨家湾、黎明、建涪、蔡家坡、双宝、巴兴巷、致韩、义和、踏水桥、兰家湾等片区老旧小区房屋建筑本体范围内的墙面、屋面、楼梯间等公共区域以及相关设施进行修缮和更新改造，共238万㎡，惠及居民20890户。 | 进度完成50% | 区住房城乡建委 |
| 渝万高铁 | 2022 | 2027 | 续建 | 新建约77公里高速铁路 | 主体工程施工 | 区交通局 |
| 涪陵区国道G319白涛场镇段改建工程 | 2022 | 2025 | 续建 | 全长5.548公里，一级公路，设计时速60公里/小时 | 主体工程施工 | 区交通局 |
| S527线建峰乌江大桥东桥头至铁路桥段升级改造工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 扩建建峰乌江大桥东桥头至武白路交叉口段道路，长约0.6公里，二级公路；新建滨江路段道路长约0.8公里，二级公路；扩建816 景区接待中心至后溪河一号桥南桥头段道路，长约0.16公里。 | 建成投用 | 区交通局 |
| 中国水文博物馆及白鹤梁申遗 | 2023 | 2025 | 新开工 | 建设中国水文博物馆、白鹤梁申遗，题刻复原及附属工程。 | 开工建设 | 区水利局区文化旅游委 |
| 2023年三峡后续项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 包含李渡街道斜阳溪综合整治等48个三峡后续项目 | 开工建设 | 区水利局 |
| 涪陵区四合沟水库工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 新建小⑴型水库一座，总库容310万立方米. | 主体工程开工建设 | 区水利局 |
| 涪陵区观音阁水库 | 2022 | 2024 | 续建 | 新建小（1）型水库，总库容111.20万立方米 | 完成工程量的70% | 区水利局 |
| 涪陵区江东片区农村饮水安全巩固提升工程 | 2022 | 2024 | 续建 | 新建DN600输水管网8.26公里，新建20000立方米/天自来水厂一座，新建DN200-DN500配水管网21.25公里 | 完成工程量的50% | 区水利局 |
| 重庆市涪陵高级中学校学生宿舍及食堂建设工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 建设总面积10500平方米。其中新建学生宿舍6000平方米，食堂4500平方米。 | 开工建设 | 区教委 |
| 涪陵432三线军工国防教育基地建设 | 2023 | 2024 | 新开工 | 现有厂房、电影院、医院、学校等基础设施隐患治理和道路、文化广场提档升级共计20000平方米左右；新建停车场5000平方米及水电气改造等 | 完成工程量的12% | 区文化旅游委马鞍街道 |