重庆市涪陵区人民政府办公室文件

涪陵府办发〔2023〕18号

重庆市涪陵区人民政府办公室

关于印发涪陵区2023年度重点民生实事

工作目标任务的通知

涪陵高新区管委会，各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

2023年度区级重点民生实事项目已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

各有关单位要高度重视民生实事工作，进一步细化工作方案，将每件重点民生实事任务明确到相关责任人，强化资金、用地等要素保障，切实抓好重点民生实事落地。各责任单位于每月5日前将《涪陵区2023年度重点民生实事目标任务推进情况统计表》（附件2），经单位主要负责人签字审核后报区发展改革委，区发展改革委梳理汇总后上报区委、区政府。区政府督查室要加大督查督办力度，每季度对进度滞后的项目进行通报，要注重项目的动态考核，将各单位民生实事目标任务完成情况纳入年度综合目标考核内容，确保民生实事各项工作目标任务圆满完成。

联系人：曲戈；联系电话：72288309；邮箱：fgwsfk2021@163.com。

附件：1．涪陵区2023年度重点民生实事工作目标任务表

2．涪陵区2023年度重点民生实事目标任务推进情况统计表

重庆市涪陵区人民政府办公室

2023年3月2日

（此件公开发布）

附件1

涪陵区2023年度重点民生实事工作目标任务表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 估 算 总投资 （万元） | 2023年 计划投资 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 牵头负责人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育基础设施提升 | 开工建设涪陵高级中学校学生宿舍及食堂工程。 | 4895 | 1000 | 债券资金 | 区教委 | 程彬 | 2023.12 |  |
|  |  | 完工昕晖滨江一号院幼儿园、秋月小院幼儿园、江山礼幼儿园、琨洲观澜幼儿园等四所幼儿园。 | 2705 | 1278 | 债券资金 | 区教委 | 程彬 | 2023.12 |  |
|  |  | 开工建设城七校锦绣校区。 | 20000 | 6000 | 新区资金 | 涪陵高新区管委会 | 李如华 | 2023.12 |  |
| 2 | 农村基础设施提升 | 建设农村通组公路约100公里。 | 7000 | 7000 | 上级补助资金及债券资金 | 区交通局 | 许愿 | 2023.12 |  |
|  |  | 建设农村公路安全防护工程约100公里。 | 2000 | 2000 | 上级补助资金及债券资金 | 区交通局 | 许愿 | 2023.12 |  |
|  |  | 新（续）建农村供水保障和抗旱应急供水项目26个，全面提升农村20万人供水安全和质量。 | 7000 | 7000 | 中央和市级财政资金 | 区水利局 | 胥泽 | 2023.12 |  |
| 3 | 江南城区城市提质 | 建成“长涪汇”城市会客厅。 | 23000 | 10994 | 企业融资 | 区住房城乡建委 | 程太茂 | 2023.12 |  |
|  |  | 完成东城丽苑空闲地、通洗路空闲地、江东公交首末站及涪清路桥下空闲地生态修复，面积约61亩。 | 600 | 600 | 债券资金 | 区城市管理局 | 杨胜波 | 2023.12 |  |
|  |  | 新建南岸浦临时停车场停车位145个。 | 1143 | 1143 | 债券资金 | 涪陵临港经济区管委会 | 陈建 | 2023.12 |  |
|  |  | 新建江东大华公寓人防工程停车位233个。 | 4999 | 4999 | 人防专项资金 | 区发展改革委 | 陈旋 | 2023.12 |  |
| 4 | 新城区城市提升 | 开工建设涞滩河水环境治理工程。 | 60000 | 12000 | 中央资金及新区资金 | 涪陵高新区管委会 | 李如华 | 2023.12 |  |
|  |  | 建成投用轴线公园。 | 59000 | 15050 | 债券资金 | 涪陵高新区管委会 | 李如华 | 2023.12 |  |
| 5 | 特困人员服务能力完善 | 建成罗云特困供养设施（敬老院），完成南沱镇敬老院房屋设施改造及消防安全隐患治理等。 | 1600 | 罗云480万元，南沱90万元。 | 债券资金 | 区民政局 | 王勋 | 2023.12 |  |
|  |  | 建成区儿童福利院大楼。 | 1402 | 1157 | 中央资金及 债券资金 | 区民政局 | 王勋 | 2023.12 |  |
|  |  | 启动区流浪乞讨人员救助综合楼建设。 | 900 | 400 | 债券资金 | 区民政局 | 王勋 | 2023.12 |  |
|  |  | 新增托位200个。 | - | - | - | 区卫生健康委 | 杨远亮 | 2023.12 |  |
|  |  | 建成“渝馨家园” 8个。 | 99 | 99 | 市、区级财政资金 | 区残联 | 冉茂太 | 2023.12 |  |
|  |  | 为1000人次以上有辅助器具配适需求的残疾人提供辅助器具配适服务 | 187 | 187 | 市、区级财政资金 | 区残联 | 官敏 | 2023.12 |  |
| 6 | 健康卫生保障能力提升 | 建成投用重大附属涪陵医院高新院区一期，启动重大附属涪陵医院高新院区二期前期工作。 | 60573 | 4000 | 债券资金及 业主自筹 | 区卫生健康委 | 杨远亮 | 2023.12 |  |
|  |  | 将低收入妇女“两癌”（乳腺癌、宫颈癌）纳入区级财政救助范围。 | 50 | 50 | 区级财政资金 | 区妇联 | 韩曦 | 2023.12 |  |
|  |  | 建成10个区级社区健身点，开展30次以上全民健身活动。 | 50 | 50 | 区级体彩 公益金 | 区文化旅游委 | 孙莉 | 2023.12 |  |
| 7 | 百姓集中 诉求化解 | 办理约1.9万套、139万平方米保障性住房产权。 | - | - | - | 区住房城乡建委 | 王峰 | 2023.12 |  |
| 8 | 乡村振兴 建设提速 | 新建高标准农田3万亩，改造提升2.5万亩。 | 13000 | 13000 | 中央和市级财政资金 | 区农业农村委 | 王良元 | 2023.12 |  |

附件2

涪陵区2023年度重点民生实事目标任务推进情况统计表

填报单位（盖章）：                                                                      填报时间：    年   月

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 2023年计划投资 （万元） | 完成情况 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 形象进度 | 完成投资 （万元） | 存在问题 |  |

填表人：                  联系电话：                                                                    审核人：

抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室               2023年3月2日印发